ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к решению Совета сельского

поселения Семенкинский сельсовет

муниципального района

Аургазинский район

Республики Башкортостан

№ 45 от 20.01.2020 г

**План мероприятий по Году эстетики на 2020 год населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы**

**по сельскому поселению Семенкинский сельсовет муниципального района Аургазинский район**

**Республики Башкортостан**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Место реализации | Сроки реализации | Ответственный |
| 1 | Рассмотрение вопроса «О мерах по дальнейшему улучшению санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов сельского поселения Семенкинский сельсовет» на заседании Совета сельского поселения | с.Семенкино, ул.Советская, 2а | апрель | Глава сельского поселения |
| 2 | Проведение собраний жителей по вопросам уборки территорий | Все населенные пункты | апрель, сентябрь | Глава сельского поселения |
| 3 | Субботники по благоустройству и уборке закрепленных территорий около организаций, учреждений, частных домовладений | Все населенные пункты | апрель- сентябрь | Глава сельского поселения |
| 4 | Уборка территорий предприятий и организаций, так же прилегающих к жилым домам | Все населенные пункты | апрель-октябрь | Администрация СП, руководители предприятий (по согласованию), частные домовладельцы |
| 5 | Обустройство памятника павшим воинам в с.Семенкино | с.Семенкино | апрель-сентябрь | Администрация СП |
| 6 | Ремонт памятников, обелисков погибшим в годы ВОВ, уборка прилегающих к ним территорий | с.Шланлы, д.Асавбашево, д.Нижний Бегеняш, д.Верхний Бегеняш | апрель | Глава сельского поселения, председатели Совета ветеранов (по согласованию) |
| 7 | Устройство тротуара перед памятником павшим воинам в с.Семенкино | с.Семенкино ул.Советская, 2в | апрель-сентябрь | Администрация СП |
| 8 | Устройство тротуара в д.Асавбашево | д.Асавбашево ул.Центральная | апрель-ноябрь | Администрация СП |
| 9 | Проведение рейдов по улицам населенных пунктов с целью выявление частных домов, требующих ремонта заборов, покраски строений | Все населенные пункты | апрель-сентябрь | Глава сельского поселения |
| 10 | Озеленение населенных пунктов сельского поселения, территорий около частных домовладений, административных зданий, организаций | Все населенные пункты | Май - июнь | Администрация СП, руководители предприятий (по согласованию), частные домовладельцы |
| 11 | Посадка зеленых насаждений | Все населенные пункты | апрель, октябрь | Администрация СП, руководители предприятий (по согласованию), частные домовладельцы |
| 12 | Уход за зелеными насаждениями: обрезка деревьев, кустарников, санитарная вырубка, уход за клумбами) | все населенные пункты | апрель-октябрь | Администрация СП, руководители предприятий (по согласованию), старосты деревень (по согласованию), частные домовладельцы |
| 13 | Ремонт и покраска заборов, ворот, ограждений, фасадов зданий, сооружений | Все населенные пункты | май-октябрь | Администрация СП, руководители предприятий (по согласованию), частные домовладельцы |
| 14 | Обкос сорной травы на придомовых и иных территориях | Все населенные пункты | июнь-октябрь | Администрация СП, руководители предприятий (по согласованию), частные домовладельцы |
| 15 | Скашивание обочин дорог и заброшенных территорий от сорной растительности | Все населенные пункты | июнь-октябрь | Глава сельского поселения |
| 16 | Работы по освещению территорий населенных пунктов (замена старых светильников на светодиодные, проверка и ремонт электропроводов) | Все населенные пункты | апрель-октябрь | Глава сельского поселения |
| 17 | Благоустройство территории родниковых источников, колодцев на территории поселения | Все населенные пункты | апрель-октябрь | Глава сельского поселения |
|  |  |  |  |  |
| 18 | Устройство контейнерных площадок на территории сельского поселения | Все населенные пункты | в течении года | Администрация СП |